﻿

Détail de nos action après le premier audit
et la première livraison

Dans le premier audit nous avions évoqué nos problèmes de planning avec des retards accumulés sur plusieurs tâches. Il nous avait alors été conseillé de maintenir la date de livraison et de se concentré sur les taches les plus cruciales pour que le livrable soit le plus complet et exact possible. C’est dans cette optique que la partie parseur qui n’était pas cruciale pour ce livrable a finalement été décalé à une itération ultérieur et que l’intégration des packages, qui ne constituent pas une priorité pour la réalisation d’un diagramme de classe, a lui aussi été décalé à une autre itération. De ce fait nous avons pu récupérer un membre et accentuer le travail sur l’intégration du modèle dans le dessin des entités, dans le dessin des relations et sur la finition de notre modèle.
Il nous avait été également conseillé de conserver une semaine pour les tests. Des tests unitaires ont été créé dans la première semaine (pour rappel il y avait deux semaines entre l’audit et le livrable) pour toutes les classes du modèle qui sont utilisé dans le premier livrable. Ils nous ont permis de détecter des erreurs et d’accentuer l’efficience et la robustesse de notre code.
Nous avons également effectué de nombreux test fonctionnel en respectant un carnet de test, celui-ci regroupant toutes les fonctionnalités que l’itération comporte. Ce cahier servira aussi pour le dialogue avec le client car celui-ci comporte différentes notation sur les différentes fonctionnalités pour apprécier ce que le client désire réellement.

Nous avons donc finalement effectué notre livrable le mardi 15, nous avons présenté notre programme et présenté au client les documents qu’il devra remplir.