## Slide 1
UML REVERSE
Réalisé par :
Anthony GODIN
Florian INCHINGOLO
Nabil Redha BELKHOUS
Nicolas MENIEL
Saad MRABET
Stephen CAUCHOIS
Yohann HENRY
Client :
Stephane HERAUVILLE
MASTER 1 GENIE DE L’INFORMATIQUE LOGICIELLE

## Slide 2
Création/Edition diagramme UML
  Diagramme de classe
  Diagramme de cas d’utilisation
Fonctionnalités
  L'import Java
  L'import/export de PlantUML
  L'export en image
  Sauvegarde/chargement de projet
Présentation du contexte
Notes: 2
Parler des projets de diagrammes.

## Slide 3
Méthode Agile (SCRUM)
Phase d'analyse
  Deux rédacteurs par documents
  Relecture par l’ensemble de l’équipe
  Deux réunions par semaine
Phase de développement
  Trois itérations
  Deux équipes : modèle (3), vue (4)
  Trois réunions par semaine (mêlée)
Organisation
Notes: 3
premiere partie : reunion une avec client et une entre nous
deuxieme partie : reunion une mélée et une réunion standard et une réunion avec le client

## Slide 4
Interaction avec le client
Phase d'analyse : réunion hebdomadaire
Phase de développement : réunion toutes les deux semaines
Chaque livrable a été fourni avec un cahier de recettes
Une semaine de correction pour répondre aux retours du client.
Notes: 4

## Slide 5
Gestion des risques
Mauvaise estimation de la taille du projet
Changement de chef de projet en janvier
Défauts de l’architecture du modèle
Adaptation au travail d'équipe

## Slide 6
Tests unitaires sur tout le modèle (JUnit)
Tests d’intégration
Tests de validation
Tests d’acceptation
Tests de confirmation de régression
Tests
Notes: 6

## Slide 7
Choix technologiques
Slack
Trello
Git
Java 8 et JavaFX
Antlr
Maven

## Slide 8: Rétrospection
Architecture différente
Technologies alternatives
Expérience du travail d’équipe
Expérience du projet
Organisation du projet

## Slide 9: Réalisation finale
  Possibilité d'éditer un diagramme de classe
  Possibilité d'éditer un diagramme de cas d’utilisations
  Export des diagrammes en image
  Possibilité d'importer / exporter en PlantUML
  Possibilité de parser du Java en diagramme de classe
  Sauvegarder / Charger un projet

## Slide 10: Bilan personnel
  Apprendre à travailler dans un équipe de plus de 3 personnes
  Apprendre à travailler sur un projet conséquent
  Apprendre à travailler de façon AGILE
  Amélioration des compétences
  Introspection et développement personnel